- 基金概況

- 設立宗旨及願景

為預防及整治土壤、地下水污染，確保土地及地下水資源永續利用，依土壤及地下水污染整治法第28條規定，中央主管機關得對公告之物質，依其產生量及輸入量，向製造者及輸入者徵收土壤及地下水污染整治費，並成立土壤及地下水污染整治基金。依土壤及地下水污染整治法第28條第3項規定，土壤及地下水污染整治基金專款專用於土壤及地下水污染整治相關指定用途，藉以推動土壤及地下水污染整治工作，達資源永續利用，改善生活環境，維護國民健康。

- 施政重點

- 確保我國土壤及地下水品質安全

- 全國土壤及地下水污染潛勢預警溯源及調查管理。

- 進行污染場址所應採取之應變必要措施，減輕污染危害或避免污染擴大。

- 建立土壤、地下水及底泥品質特徵資料。

- 維護土壤及地下水管理系統，完整資訊即時掌握。

- 完善土壤及地下水污染整治法規制度

- 完備全國土壤、地下水污染及底泥管理策略。

- 建構公平合理徵收制度，妥善規劃基金收支保管及運用。

- 加強各類型污染責任人之求償，完備法規制度及訴訟求償。

- 加速污染場址整治

- 進行污染列管場址整治評估、管制及監督工作。

- 結合各級行政團隊，共同推動整治復育。

- 應加速改善場址及國公有場址改善與再利用。

- 推動土壤及地下水污染整治技術之發展，提升國內專業知識

- 推動環境污染鑑識及應用，建立新興調查及整治技術驗證機制。

- 推動綠色韌性整治技術及策略。

- 透過國際交流與國際接軌，產學跨域整合。

- 組織概況

- 基金之主管機關為行政院環境保護署。

- 本基金設置土壤及地下水污染整治基金管理會，辦理有關基金之收支、保管及運用事宜。管理會得置委員17人至23人，本署署長、二位副署長為當然委員，由本署署長兼任召集人，署長指定副署長一人兼任副召集人；其餘外部委員，由召集人遴聘有關機關代表、專家、學者擔任，任期2年，其中專家學者不得少於委員總人數三分之二，委員任一性別比例不得少於五分之二。

- 本管理會置執行秘書1人，承本署署長之命，綜理會務；另置副執行秘書、組長、副組長及所屬工作人員若干人，襄理會務與辦理所任事務；必要時，得依規定聘僱。

- 基金管理會之任務

- 本基金收支、保管及運用之審理。

- 本基金年度預算、決算分配、編製及管理。

- 全國性土壤、底泥及地下水污染預防與整治重大政策、方案、計畫及規劃之訂定、推動及督導。

- 其他有關事項。

- 基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定之特別收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

- 業務計畫

單位：新臺幣千元

- 基金來源

| 來源別 | 本年度預算 | 實施內容 |
| --- | --- | --- |
| 徵收土壤及地下水污染整治費計畫 | 1,075,939 | - 依土污法第28條對公告物質，依產生量及輸入量，向製造者及輸入者徵收。 - 徵收項目包括151個物質及66個廢棄物代碼。 |
| 財產收入計畫 | 4,188 | 基金賸餘存款孳息之收入。 |

- 基金用途

| 業務計畫 | 本年度預算 | 實施內容 |
| --- | --- | --- |
| 土壤及地下水污染整治計畫 | 994,637 | - 土壤及地下水污染整治策略規劃 - 辦理土壤及地下水污染整治費徵收審理查核及徵收制度檢討。 - 進行土壤、地下水及底泥環境品質管理，健全污染整治工作架構。 - 推動污染土地再利用與示範場址管理等相關工作。 - 推動土壤及地下水污染場址風險管理與強化風險溝通等相關工作。 - 進行土水污染業務施政策略及基金求償、訴訟等業務。 - 維運土壤及地下水污染整治資料系統管理。 - 土壤及地下水污染調查、應變及整治之推動 - 辦理事業土壤及地下水污染預防管理等相關工作。 - 列管場址之整治評估、監督等工作之執行。 - 辦理全國區域性地下水定期監測，有效掌握地下水背景水質狀況。 - 辦理土壤、地下水品質特徵等相關背景值調查工作。 - 提升土壤及地下水污染調查及整治技術工作 - 辦理土壤及地下水污染整治人才培育與國際交流合作。 - 引進韌性整治概念與做法，發展污染場址綠色永續韌性整治之推動架構。 - 補捐助學術研究機構土壤及地下水污染研究與模場試驗計畫，建立技術共享平台。 - 補助地方政府執行土壤、地下水污染整治相關工作 - 辦理土壤及地下水污染調查及查證。 - 農地與事業土壤及地下水污染預防分級分區 |

| 業務計畫 | 本年度預算 | 實施內容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 管理。 - 進行污染場址列管所需之相關管制、控制及驗證等工作。 - 加速各類列管場址整治與農地污染適當措施改善。 - 執行土壤及地下水污染時所需採取之緊急應變作為。 |
| 一般行政管理計畫 | 79,718 | - 辦理土壤及地下水污染整治基金之管理與運用，以利推動土壤及地下水污染場址相關調查、查證與整治工作。 - 召開土壤及地下水污染整治基金管理委員會會議，及各項工作計畫技術諮詢、審查會議，以監督及審議基金之運作。 |
| 一般建築及設備計畫 | 350 | - 本署會議中心建置作業，所需購置通訊及事務性設備等。 - 辦理土壤及地下水污染調查、整治監督等業務所需設備。 |

- 預算概要

- 基金來源及用途之預計

- 本年度基金來源10億8,012萬7千元，較上年度預算數10億772萬4千元，增加7,240萬3千元，約7.18%，係評估全球經濟持續復甦帶動需求，預估石油系有機物等產能有增加趨勢，增加整治費收入。

- 本年度基金用途10億7,470萬5千元，較上年度預算數12億3,413萬9千元，減少1億5,843萬4千元，約12.85%，主要係部分計畫已完成階段性任務與系統性整併相關污染策略、調查及提升技術等工作，減列相關補助及委辦經費等。

- 基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘542萬2千元，與上年度預算數短絀2億2,641萬5千元相較，由短絀轉為賸餘。

- 以前年度計畫實施成果概述

- 以前（110）年度計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
| 土壤及地下水污染整治計畫 | - 土壤及地下水污染整治策略規劃 | - 依法徵收土壤及地下水污染整治費，進行申報審核、收入校核及統計作業，110年度已核定申報案件3萬4,151件，實際徵收金額為10億532萬餘元，完成215件現場查核作業維護整治費徵收公平性。另完成核定出口退費46件、工程及保險退費61件及132件停徵案件審理作業。優化申報與審理線上作業功能，朝全面電子化方向推動，以提升系統便民及服務友善。 - 為強化農地污染預警預防機制，整合篩選彰化4處污染增量區域評估。另完成2處試辦區現地勘查及105筆農地土壤同步農作物採樣調查。 - 依據地下水455口區域性監測井水質監測結果及歷年變化趨勢，透過環域分析臚列周遭潛在影響因子，研擬地下水管理措施。為瞭解地下水中是否含有非地下水污染管制標準列管項目之物質，完成50口次地下水採樣，配合國際趨勢及國內產業現況，篩選關切物質項目，滾動式檢討地下水關切物質候選清單(PCCL)更新至173項，並建立基本性質及危害資料，回饋管制標準檢討作業。 - 辦理土污法求償金額約2.5億元之爭訟相關事宜，持續協助臺南市政府就中石化安 |

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 順廠污染整治場址及彰化縣政府就東西二三圳、小新圳等非法排放電鍍業者、苗栗縣政府就新復東段污染農地等污染案件推動求償事宜，共計求償歸墊金額約1,400萬餘元。 - 完成訂定「污染場址分區改善及土地利用作業原則」；推動國（公）有污染場址土地活化再利用，已完成1處場址達成活化共識，研擬跨部會合作模式。 |
|  | - 土壤及地下水污染調查、應變及整治之推動 | - 進行高污染潛勢事業調查工作，完成138家工廠現勘、篩選22家進行調查查證，計有14家超過土壤、地下水污染管制標準，後續依法列管。完成5,000家次地下儲槽系統申報資料勾稽比對工作，篩選21處異常者進行污染調查；另依物質危害程度、規模、環境條件、業別等因子完成篩選55處地上儲槽事業，進行後續預防污染輔導工作。 - 監督污染場址進行管制、整治等相關工作，110年度已完成4處污染場址初步評估結果審核，8件專案補助計畫審查，11件污染管制區土地利用案件；並公告4處整治場址，包括3處工廠及1處其他。 - 進行地下水污染源管理策略工作，完成屏東補注區脆弱度較高5處樣區調查並確認該區域農業源指標項目，歸納局部熱點重要影響因子，回饋推動強化熱區預警監測與源頭管理；針對18處高污染潛勢工業區執行地下水預警精進方案，推動成功率達100%，工業區內污染潛勢區有效監測範圍由26%提升至63%。 - 進行臺南永康地下水無污染行為人場址先 |

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 行改善及監督工作，以現地生物復育法進行地下水改善，經複驗採樣評估改善結果，已有1筆地號濃度低於管制標準，其餘區域原生污染團大幅縮小，並搭配攔截工法污染物濃度經統計分析已無上升趨勢。 - 支援地方政府執行4件土壤及地下水污染事件應變及查證工作，以減輕污染危害及避免污染擴大。 |
|  | - 提升土壤及地下水污染調查及整治技術工作 | - 為提升我國土壤及地下水相關污染調查與整治技術，進行污染場址適用生物技術試驗，完成2處生物整治試驗、生物整治技術執行指標（草案）及1場次國際研討會投稿並參與發表，研擬三階段技術認證制度推動方向；另辦理模擬汽油洩漏至土壤風化試驗，及運用鑑識技術，鑑別國內汽油供應源，以優化我國油品溯源鑑識技術。 - 推動綠色永續型整治與技術驗證制度，完成篩選1項創新綠色技術進行試驗，及2場次最佳管理措施檢核前置作業；另為優化我國整治技術，完成1場次國際研討會投稿並參加線上發表。 - 為發展我國成為亞太地區土壤及地下水污染整治技術交流重心，完成1場次污染場址調查與整治新趨勢國際講習會，1場次年度亞太工作小組指導委員會議；辦理「臺越土壤及地下水保護技術暨科學合作協定」第4次指導委員會議、「臺韓土壤及地下水環境保護技術合作備忘錄」之展延協商及臺泰土壤與地下水技術論壇。 - 補助國內學術單位土壤及地下水污染整治技術研究與模場試驗專案共47案，其中屬實驗室研究型計30案，屬技術試驗模場型 |

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 計17案，完成2場次「2021土水跨域技術產學發表暨技術媒合會」，展示6項環保科技商品、30件技術研發成果海報影片，及3部技術影片、6篇專欄；並促成4組產學團隊簽訂合作意向書。 |
|  | - 補助地方政府執行土壤、地下水污染整治相關工作 | - 110年督導及協助地方政府公告98處污染控制場址，包含79筆農地、3處加油站、13處工廠、2處儲槽及1處其他類型場址；完成895處控制場址污染改善、驗證及解除列管，包括874筆農地、4處加油站、12處工廠、1處儲槽、1處軍事場址及3處其他類型場址。 - 110年度補助22個地方政府進行年度例行性土壤及地下水污染調查、監測及查證作業，已完成調查農地722處、加油站32處、儲槽7處、非法棄置場址16處、工廠83處及104處其他場址。 - 補助地方政府進行全國污染農地改善相關工作，完成彰化縣等縣市受污染農地20筆約2.31公頃之食用作物剷除銷燬、2,026筆約142公頃停止耕種等補償作業，及115公頃污染農地改善工作。 - 補助地方政府土壤及地下水高污染潛勢區補充調查等相關工作，完成確認臺中工業區北側有4處污染團，並有2處已釐清污染源；修正「嘉義縣地下水富砷機率分佈地圖」；臺南市後壁區嘉安段土壤及地下水污染調查及估算清除處理費用，並移送檢調單位作為案情偵辦證據；及苗栗頭份竹南地區地下水污染來源未明確及停滯場址之補充調查。協助高雄市進行乙烯場址污染熱區調查、回收高污染濃度約1,400公升及 |

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 地下水生物循環系統進行污染邊界攔阻等。 - 協助督導地方進行重大列管場址執行改善及監督，督導高雄市進行中油大林廠之高污染潛勢土水調查及4處工業區，共計131口次採樣作業，並完成中油高煉廠第1階段驗證工作；新竹香山區地下水含氯污染場址，採用現地厭氧生物復育法執行應變與改善工作。 |
| 一般行政管理計畫 | - 辦理基金之相關行政業務作業事項 - 召開基金管理委員會定期及不定期會議 | 辦理土壤及地下水污染整治基金之管理與運用，以利推動土壤及地下水污染場址相關調查、查證與整治工作。 召開2次土壤及地下水污染整治基金管理委員會會議，並辦理多次工作計畫技術諮詢、審查會議，以監督及審議基金之運作。 |
| 一般建築及設備計畫 | - 辦理土壤及地下水污染調查、整治監督等業務所需設備 - 多功能會議室整修計畫所需購建固定資產 | 配合數位新世代辦公環境政策，完成建置視訊會議相關設備及購置業務所需之攜帶型電腦設備。 辦理「本署新設會議中心裝修及結構補強統包工程」因配合國家圖書館點交館舍期程，於111年7月以後始能進場施工，爰相關購建固定資產經費已申請保留至111年度續予執行。 |

- 上年度已過期間（111年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
| 土壤及地下水污染整治計畫 | - 土壤及地下水污染整治策略規劃 | - 完成「土壤及地下水污染整治基金收支保管及運用辦法」第四條修正預告。 - 依法徵收土壤及地下水污染整治費，進行申報審理、收入校核及統計作業，111年度已審理申報案件1萬7,352件，出口退費19件，實際徵收金額為4億5千萬餘元，並完成130件現場查核作業維護整治費徵收公平性；亦完成複審申報案件250件、出口退費19件、工程及保險退費15件。另完成52件申請停止徵收案件及4件申請優惠費額案件。完成修訂「土壤及地下水污染整治費審理原則」（初稿），及新增土壤及地下水污染整治費繳費窗口：「e-Bill全國繳費網」，提升繳費人繳費之便利性。 - 執行全國底泥品質檢測備查作業，已完成審核採樣計畫書共77件、底泥品質資料申報共195件；另完成2場次灌溉渠道底泥品質管理策略研商會議。 - 完成6處非地表水引灌範圍農地調查及2處農地土壤重金屬污染增量區域調查。 - 研析110年區域性監測井之背景水質監測結果，依據歷年水質變化趨勢檢討調整111年度監測頻率；另針對監測井適宜性完成8口監測井現勘複驗訪談工作，後續將依據訪談結果規劃地下水採樣，以評析監測井位置代表性。完成地下水優先關切物質計45口次追蹤調查採樣工作，後續依結果檢討管制標準；另完成2組之水質自動連續設備裝設，後續將分析水質數據研提管理方案。 - 為推動受污染土地設置太陽光電設施，辦 |

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 理受污染土地設置太陽光電設施推廣、媒合等作業；截至111年6月，已掌握63.98公頃（約47.7 MW）地主具有設置意願，其中23.46公頃（約22.96 MW）已辦理行政契約及農業設施容許使用申請等行政程序。並歸墊農地整治代為支出經費3千萬餘元，以健全土污基金永續利用。 - 滾動式更新脆弱度風險地圖成果，依據跨部會資料交換協商進行計算因子調整，持續研擬脆弱度風險地圖與地下水資源消耗熱區保護措施比較，作為地下水污染潛勢風險管理基礎依據。 - 執行土壤及地下水宣導業務，辦理3場次土水保護桌遊種子教師體驗營，向教師說明臺灣目前面臨的土壤及地下水問題，以桌遊方式體驗土水污染可行之整治、改善及預防等管理措施，並示範演繹課堂教學的關鍵重點。 - 推動國（公）有污染土地活化再利用，完成場址現況盤點，召開5場次跨部會研商會，並推動1處示範案例，建立基金代執行整治與土地活化再利用通案性原則。 |
|  | - 土壤及地下水污染調查、應變及整治之推動 | - 進行高污染潛勢事業調查工作，完成10場現場預防管理作業。 - 完成勾稽約5,400家次地下儲槽系統業者申報資料，篩選4家異常者由地方環保局進行污染調查，確認無污染情形。 - 完成地下水源頭3處樣區環境場址現勘及調查評估情形；蒐整評析我國歷年自來水使用受影響情形，並完成105口自來水取水井現況診斷工作。 - 提出臺南市永康地下水污染場址周遭地區 |

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 污染調查規劃，執行1次全場區監測作業，採樣15口監測井，並進行濃度趨勢分析。 - 完成6處應加速改善場址之整治規劃補充調查作業並研提後續改善管理建議方案；另檢討修訂土壤及地下水污染場址審查及監督作業要點，完成1場次機關研商會議，並於111年2月函頒土壤及地下水污染場址改善審查及監督作業應注意樣態表。 |
|  | - 提升土壤及地下水污染調查及整治技術工作 | - 辦理ReSAG亞太土水工作小組2022年任期第1次視訊會議，並針對泰國土壤及地下水污染整治法規制度及關切議題進行意見交流。 - 提升地下環境分析模式使用者介面整合平台友善度，完成1處場址補充調查、12場次環保局/整治業者訪談作業。 - 完成6處污染場址採樣，運用鑑識技術可鑑別國內汽油供應源。更新指紋圖譜資料庫，建立汽油鑑識作業程序指引。完成3場次鑑識技術推廣暨成果會議。 - 推動綠色永續整治觀念，完成5場次污染場址最佳管理措施現場檢核作業及完成網路版綠色永續整治評估系統優化改版，並新增3項模組化工具集；另完成「綠色技術試驗及綠色整治材料參考指引」。 - 補助47案國內學術單位執行土壤及地下水污染整治技術研究與模場試驗專案，開發油污染土壤減容、綠色資材移除重金屬、電動力整治及生物復育等調查與整治技術，並建立技術共享平台，傳遞我國技術研發量能。 - 完成112人次受體呼吸速率量測試驗及30人次3日活動能量代謝試驗，並針對本國 |

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 受體於不同曝露情境調查作業完成問卷設計。 |
|  | - 補助地方政府執行土壤、地下水污染整治相關工作 | - 111年督導及協助地方政府完成公告18處污染控制場址，包含1筆農地、15處工廠及2處其他類型場址；完成50處控制場址污染改善、驗證及解除列管，包括44筆農地、1處加油站、3處工廠及2處其他類型場址。 - 111年補助22個地方政府進行年度例行性土壤及地下水污染調查、監測及查證作業。協助臺中市進行高污染潛勢區查證、監測作業；嘉義縣等2縣市進行場址評估調查、應變及桃園市等2縣市污染場址管理推動作業。 - 111年補助地方政府進行全國污染農地改善相關工作，上半年完成彰化縣等縣市受污染農地28.1公頃停止耕種等補償作業；並完成7.11公頃污染農地改善。 - 協助臺南市政府環保局審查中石化公司所提之污染整治相關文件共計45份及辦理16場次相關會議、完成辦理五氯酚區驗證、熱處理處理土1萬9千餘公噸及濕處理處理土3萬9千餘公噸之效能驗證，結果均低於土壤污染管制標準，掌握環境品質，進行污染場址周界管制區管理及環境抽測。 - 補助高雄市針對高雄煉油廠加速改善辦理監督工作，完成190點次土壤驗證工作，設置22口簡易井、9口標準井及執行30口次地下水驗證作業。另針對乙烯場址洩漏事件辦理應變及周邊場址監督工作，完成高濃度污染物回收及污染邊界處攔阻工作，地下水下游處污染去除率達97-99%， |

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 並完成地下水監測32口次，地質鑽探2點次及自記式水位計觀測6月次，連續LEL氣體（測爆）監測6個月、縮時攝影6個月及宣導影片1件。 |
| 一般行政管理計畫 | 召開基金管理委員會定期及不定期會議 | 辦理土壤及地下水污染整治基金之管理與運用，辦理1場次土壤及地下水污染整治基金管理會委員會議，以監督及審議基金之運作。 |
| 一般建築及設備計畫 | - 辦公大樓空間調整規劃及會議中心建置作業所需購置通訊及事務性設備等 - 辦理土壤及地下水污染調查、整治監督等業務所需設備 | 因配合國家圖書館點交館舍期程，本署辦公空間調整暨建置會議中心計畫，已完成相關發包作業，現執行中。 配合行政院資訊改造政策，預計下半年完成機房共構所需伺服器等汰換擴充作業。 |

- 其他

無。