- 基金概況

- 設立宗旨及願景

為預防及整治土壤、地下水污染，確保土地及地下水資源永續利用，依土壤及地下水污染整治法第28條規定，中央主管機關得對公告之物質，依其產生量及輸入量，向製造者及輸入者徵收土壤及地下水污染整治費，並成立土壤及地下水污染整治基金。依土壤及地下水污染整治法第28條第3項規定，土壤及地下水污染整治基金專款專用於土壤及地下水污染整治相關指定用途，藉以推動土壤及地下水污染整治工作，達資源永續利用，改善生活環境，維護國民健康。

- 施政重點

- 確保我國土壤及地下水品質安全

- 全國土壤及地下水污染潛勢調查及管理。

- 進行污染場址所應採取之應變必要措施，減輕污染危害或避免污染擴大。

- 建立土壤、地下水及底泥品質特徵資料。

- 維護土壤及地下水管理系統，完整資訊即時掌握。

- 完善土壤及地下水污染整治法規制度

- 完備全國土壤、地下水污染及底泥管理策略。

- 建構公平合理徵收制度，妥善規劃基金收支保管及運用。

- 加強各類型污染責任人之求償，完備法規制度及訴訟求償。

- 加速污染場址整治

- 進行污染列管場址整治評估、管制及監督工作。

- 結合各級行政團隊，共同推動整治復育。

- 提升本土化調查、整治技術。

- 推動土壤及地下水污染整治技術之發展，提升國內專業知識

- 推動環境污染鑑識及應用，建立新興調查及整治技術驗證機制。

- 推動綠色整治技術及制定策略。

- 透過國際交流與國際接軌，產學跨域整合。

- 組織概況

- 基金之主管機關為行政院環境保護署。

- 本基金設置土壤及地下水污染整治基金管理會，辦理有關基金之收支、保管及運用事宜。管理會得置委員17人至23人，本署署長、二位副署長為當然委員，由本署署長兼任召集人，署長指定副署長一人兼任副召集人；其餘外部委員，由召集人遴聘有關機關代表、各領域專長之專家、學者、民間團體及環保團體代表擔任，任期2年，其中專家學者不得少於委員總人數三分之二，委員任一性別比例不得少於五分之二。

- 本管理會置執行秘書1人，承本署署長之命，綜理會務；另置副執行秘書、組長、副組長及所屬工作人員若干人，襄理會務與辦理所任事務；必要時，得依規定聘僱。

- 基金管理會之任務

- 本基金收支、保管及運用之審理。

- 本基金年度預算、決算之審理。

- 全國性土壤、底泥及地下水污染預防與整治重大政策、方案、計畫及規劃之諮詢建議。

- 其他有關事項。

- 基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定之特別收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

- 業務計畫

單位：新臺幣千元

- 基金來源

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
| --- | --- | --- |
| 徵收土壤及地下水污染整治費計畫 | 1,002,843 | - 依土污法第28條對公告物質，依產生量及輸入量，向製造者及輸入者徵收。 - 徵收項目包括151個物質及66個廢棄物代碼。 |
| 財產收入計畫 | 4,881 | 基金賸餘存款孳息之收入。 |

- 基金用途

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
| --- | --- | --- |
| 土壤及地下水污染整治計畫 | 1,155,862 | - 土壤及地下水污染整治策略規劃 - 辦理土壤及地下水污染整治費徵收審理查核及徵收制度調整等。 - 進行土壤、地下水及底泥環境品質管理，健全污染整治工作架構。 - 推動污染土地再利用示範場址等相關工作。 - 推動土壤及地下水污染場址風險管理與強化風險溝通等相關工作。 - 進行土水污染業務施政策略及基金求償、訴訟等業務。 - 維運土壤及地下水污染整治資料管理。 |
|  |  | - 土壤及地下水污染調查、應變及整治之推動 - 辦理全國高污染潛勢事業土壤及地下水污染調查等相關工作。 - 進行疑似相關土壤、地下水場址之污染應變及查證。 - 列管場址之整治評估、監督等工作之執行。 - 辦理全國區域性地下水定期監測，有效掌握地下水背景水質狀況。 - 辦理土壤、地下水品質特徵等相關背景值調查工作。 |
|  |  | - 提升土壤及地下水污染調查及整治技術工作 - 辦理土壤及地下水污染整治人才培育與國際交流合作。 - 建立臺灣核心技術創新研究，發展多元農地整治與環境污染鑑識技術。 - 引進綠色永續型整治技術與概念，建立污染場址調查、整治技術之執行架構。 - 補捐助學術研究機構土壤及地下水污染研究與模場試驗計畫。 |

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 補助地方政府執行土壤、地下水污染整治相關工作 - 辦理土壤及地下水污染調查及查證。 - 進行污染場址列管所需之相關管制、控制及驗證等工作。 - 加速各類列管場址整治與農地污染適當措施改善。 - 執行土壤及地下水污染時所需採取之緊急處理作業。 |
| 一般行政管理計畫 | 74,397 | - 辦理土壤及地下水污染整治基金之管理與運用，以利推動土壤及地下水污染場址相關調查、查證與整治工作。 - 召開土壤及地下水污染整治基金管理委員會會議，及各項工作計畫技術諮詢、審查會議，以監督及審議基金之運作。 |
| 一般建築及設備計畫 | 2,880 | - 辦公大樓空間調整規劃及會議中心建置作業所需購置通訊及事務性設備等。 - 辦理土壤及地下水污染調查、整治監督等業務所需設備。 |

- 預算概要

- 基金來源及用途之預計

- 本年度基金來源10億0,772萬4千元，較上年度預算數10億9,487萬4千元，減少8,715萬元，約7.96%，主要係石油系有機物及煤等物質進口及產製量降低，致預估徵收收入減少。

- 本年度基金用途12億3,313萬9千元，較上年度預算數12億5,109萬4千元，減少1,795萬5千元，約1.44%，主要係補助地方政府進行全國受污染農地改善，依進度估列年度經費，致基金用途減少。

- 基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短2億2,541萬5千元，較上年度預算數1億5,622萬元，增加6,919萬5千元，約44.29%，將移用以前基金餘額2億2,541萬5千元支應。

- 以前年度計畫實施成果概述

- 以前（109）年度計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
| 土壤及地下水污染整治計畫 | - 土壤及地下水污染整治策略規劃 | - 依法徵收土壤及地下水污染整治費（下稱整治費），進行申報審核、收入校核及統計作業，109年度已核定申報案件3萬3,831件，實際徵收金額為9億8,507萬餘元，完成389件現場查核作業維護整治費徵收公平性。另完成抽核申報案件計779件、複核出口退費40件、工程及保險退費74件，現場查核作業20件。優化申報與審理線上作業功能，朝全面電子化方向推動，以提升系統便民及服務友善。 |
|  |  | - 完成3處土壤污染物持續增量區域示範性調查污染源，鎖定疑似污染行為人並推估農地重金屬增量趨勢及超標年限，提供縣市政府辦理污染預防工作。 |
|  |  | - 完成製作「大地的守護者-土壤及地下水污染整治基金管理會」等4部影片，製作多國語言及不同片長版本；並完成土壤及地下水污染整治法20週年成果展，電子及平面媒體露出33則，6天特展共計5,855人次觀展，推廣土水整治與宣導成果，進而落實建立民眾保護土壤及地下水的觀念。 |

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 辦理土污法求償金額約1.9億元之爭訟相關事宜，協助臺南市政府就中石化安順廠污染整治場址及彰化縣政府就東西二三圳、小新圳等非法排放電鍍業者、苗栗縣政府就新復東段污染農地等污染案件推動求償事宜，共計求償歸墊金額約3,800餘萬元。 |
|  | - 土壤及地下水污染調查、應變及整治之推動 | - 進行高污染潛勢事業調查工作，完成75家工廠現勘、52家進行調查查證，計有9家超過土壤、地下水污染管制標準，後續依法列管。完成8,100家次地下儲槽系統申報資料勾稽比對工作，確認1家超過土壤、地下水污染管制標準；並針對儲槽事業篩選326處進行現勘後，結果有3處超過土壤、地下水污染管制標準，由環保局依法列管追蹤改善。 |
|  |  | - 109年度完成4處污染場址初步評估結果、8件專案補助計畫及11件污染管制區土地利用行為案件審查；並公告4處整治場址，包括1處加油站、3處工廠。 |
|  |  | - 盤點7項關切物質國內運作情形，完成25家廠商訪談及45口地下水關切物質基線調查工作；另針對事業、流域及公共污水下水道系統等周邊完成49口地下水塑膠微粒背景調查，綜整評估其地下水檢出情形，掌握國內外管制情形，回饋於地下水關切物質清單滾動式檢討。 |

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 辦理土壤持久性有機污染物調查工作，完成102處基線監測點調查工作，提升全國調查覆蓋率與作為中長期監測點位代表性檢討依據。 |
|  | - 提升土壤及地下水污染調查及整治技術工作 | - 為提升我國油品鑑識、調查與整治技術，已完成148組風化汽油鑑識作業，已成功鑑別中油與台塑之溶解相風化汽油成份；以新興、創新及優化技術進行分類，訂定短中長期技術發展與推廣參考方向，引進綠色永續整治及高解析調查觀念，強化污染成效評估與管理，並發展本土化加強式生物整治、生物電化學及綠色材料應用等共3處場址技術試驗。另完成3項技術指引與規範修訂、2場次技術分享會議。 |
|  |  | - 為發展我國成為亞太地區土壤及地下水污染整治技術交流重心，分別執行「臺越土壤及地下水保護技術暨科學合作協定」及「臺韓土壤及地下水環境保護技術合作備忘錄」，積極跟各國進行交流與經驗分享，並完成辦理臺美環保技術合作協定「污染場址高解析度調查技術講習會」。 |
|  |  | - 補助國內學術單位土壤及地下水污染整治技術研究與模場試驗專案共47案，其中屬實驗室研究型計30案，屬技術試驗模場型計17案，補助技術主題含油污染土壤減容、綠色資材移除重金屬、電動力整治及生物復育等調查與整治技術。 |

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
|  | - 協助及補助地方政府執行土壤、地下水污染整治相關工作 | - 109年督導及協助地方政府公告91處污染控制場址，包含55筆農地、3處加油站、23處工廠、2處儲槽及8處其他類型場址；完成1,114處控制場址污染改善、驗證及解除列管，包括1,077筆農地、9處加油站、23處工廠、2處軍事場址及3處其他類型場址。 |
|  |  | - 109年度補助22個地方政府進行年度例行性土壤及地下水污染調查、監測及查證作業，已完成調查農地253處、加油站43處、儲槽6處、非法棄置場址15處、工廠145處及145處其他場址。 |
|  |  | - 補助地方政府進行全國污染農地改善相關工作，完成彰化縣等縣市受污染農地1.2公頃之食用作物剷除銷燬、337公頃（2,759筆）停止耕種等補償作業，及110公頃污染農地改善工作。 |
|  |  | - 補助地方政府土壤及地下水高污染潛勢區補充調查及改善等相關工作，桃園市完成篩選4處地下水受污染使用限制地區，後續規劃進行補充調查作業、嘉義縣完成12處農地富砷潛勢現勘。進行重大列管場址之執行，督導高雄市完成中油大林廠之高污染潛勢土水調查以及1處臨海工業區、1處地下水限制使用區以及2處加工出口區，共計62口次採樣作業。補助苗栗頭份竹南周遭場址設置3口井並完成水質採樣分析作業；臺中工業區完成 |

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 23家業者製程水井訪查與資料建置作業，以掌握污染濃度趨勢與範圍變化。 |
| 一般行政管理計畫 | - 辦理基金之相關行政業務作業事項 | 辦理土壤及地下水污染整治基金之管理與運用，以利推動土壤及地下水污染場址相關調查、查證與整治工作。 |
|  | - 召開基金管理委員會定期及不定期會議 | 召開2次土壤及地下水污染整治基金管理委員會會議，並辦理多次工作計畫技術諮詢、審查會議，以監督及審議基金之運作 。 |
| 一般建築及設備計畫 | 購置公務用電腦等設備 | 汰換購置公務用電腦與顯示器等設備及共構機房相關設備，以辦理土壤及地下水污染整治相關業務。 |

- 上年度已過期間（110年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
| 土壤及地下水污染整治計畫 | - 土壤及地下水污染整治策略規劃 | - 依法徵收土壤及地下水污染整治費，進行申報審核、收入校核及統計作業，110年度已核定申報案件1萬7,221件，實際徵收金額為4億5千萬餘元，完成83件現場查核作業維護整治費徵收公平性。另完成抽核申報案件計564件、複核出口退費24件、工程及保險退費14件，現場查核11件。完成整治費徵收精進措施；建置電子繳費證明及線上24小時智能客服，提升系統便民及服務友善。 |
|  |  | - 執行全國底泥品質檢測備查作業，已完成審核採樣計畫書共86件、底泥品質資料申報共14件；另完成2場次 |

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 底泥污染改善管理策略專家諮詢會議。 |
|  |  | - 完成10處非地表水引灌範圍農地範圍調查規劃書及4處農地土壤重金屬污染增量區域調查規劃書。 |
|  |  | - 進行地下水品質管理工作，整合水利署監測資料，研提地下水三維井網聯合監測篩選原則，提出定期關注之監（觀）測井名單；並完成1處農業密集區地下水預警監測井網建置，架設2組地下水連續自動監測設備。此外，針對受自然環境地質條件影響，研提地下水氟鹽來源判定流程。 |
|  |  | - 分析國外場址風險管理方式與監督機制，強化推動我國場址風險評估與場址管理制度，並提出污染場址風險管理推動輔導技術小組成立及運作機制概念，擴大落實應用層面，且持續蒐整國內外資料，以完備風險評估執行方法與參數資料庫建置。 |
|  | - 土壤及地下水污染調查、應變及整治之推動 | - 進行高污染潛勢調查75家工廠現勘作業，16家進行調查查證工作，計有11家超過土壤、地下水污染管制標準，污染發現率68.8%。 |
|  |  | - 完成勾稽約8,100家次地下儲槽系統業者申報資料，篩選26家異常者移請地方環保局進行污染調查，確認1家超過污染管制標準，並已依法列管。 |
|  |  | - 完成屏東平原及濁水溪沖積扇調查，評估面積達全國補注區之24%，聚焦5處樣區旱作農田與有肥份資源再利 |

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 用畜牧場，研提此類運作型態管理措施建議；另完成全國工業區管理問題研析，並提出預防管理措施建議。 |
|  |  | - 進行臺南永康地下水污染改善示範工作，完成2次驗證作業，3區共計採樣58口次驗證井，並辦理改善成效評估；完成審核改善計畫進度報告3件及5次工作進度監督會議。 |
|  | - 提升土壤及地下水污染調查及整治技術工作 | - 辦理ReSAG亞太土水工作小組第六屆任期第一次視訊會議並完成臺美技術講習會主題需求排序。完成草擬臺越官方指導產學技術交流計畫草案。辦理1場次「臺泰環保產業合作議題研析」專諮會。 |
|  |  | - 提升地下環境分析模式使用者介面整合平臺友善度，已規劃10種快速評估功能模組範本、並篩選3處污染場址蒐集整治工法資料以進行後續模式功能驗證。 |
|  |  | - 完成148組風化汽油於土壤及地下水分析及鑑識作業。辦理3處汽油類污染場址採樣工作，運用指紋圖譜鑑識分析及搭配診斷比值運算，鑑別國內2大油品供應商。 |
|  |  | - 推動綠色永續整治觀念，完成1處綠色材料整治技術試驗。建立污染整治場址最佳管理措施檢核制度，及完成5場次場址檢核作業，訂定GSR與場址管理指標。評析環境技術驗證(ETV)所需綠色整治指標與程序，完成5場次技術驗證組織可行性探討。 |

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 研提短中長期技術認證規劃，完備我國技術認證制度。 |
|  |  | - 110年度補助國內學術單位執行土壤及地下水污染整治技術研究與模場試驗專案共47案，其中屬實驗室研究型計30案，屬技術試驗模場型計17案，補助技術主題含油污染土壤減容、綠色資材移除重金屬、電動力整治及生物復育等調查與整治技術。 |
|  | - 協助及補助地方政府執行土壤、地下水污染整治相關工作 | - 110年督導及協助地方政府完成公告37處污染控制場址，包含28筆農地、2處加油站、4處工廠、2處儲槽及1處軍事類型場址；完成249處控制場址污染改善、驗證及解除列管，包括237筆農地、3處加油站、8處工廠及1處其他類型場址。 |
|  |  | - 110年補助22個地方政府進行年度例行性土壤及地下水污染調查、監測及查證作業。協助臺中市等3縣市進行高污染潛勢區調查、監測作業；屏東縣等4縣市進行污染限制地區、場址調查評估、應變及苗栗縣等3縣市污染場址改善、監督管理等工作；另補助彰化推動2件光電設施設置併行計畫。 |
|  |  | - 110年補助地方政府進行全國污染農地改善相關工作，上半年完成彰化縣等縣市受污染農地98.4公頃停止耕種等補償作業；並完成23公頃污染農地改善工作。 |

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 協助臺南市審查中石化公司提送之污染整治進度報告書等文件及辦理11場次相關會議，且為確保污染整治工作達到階段性目標，辦理監督查核及效能驗證，完成熱處理7千餘公噸及濕處理1萬3千公噸之效能驗證工作，結果均低於土壤污染管制標準；為掌握環境品質避免二次污染，進行污染場址周界管制區管理及環境監測。 - 補助高雄市針對中油高煉廠褐地活化示範計畫，提出可行性之褐地活化方案，完成風險宣導手冊；完成 11口地下水標準井設置，並進行土壤及地下水採樣分析作業，以監督場址改善成效；另完成1萬4,190小時縮時攝影、53場次現場查核、3處場址查證、49口次地下水定期監測作業。 |
| 一般行政管理計畫 | 召開基金管理委員會定期及不定期會議 | 辦理土壤及地下水污染整治基金之管理與運用，因應疫情辦理1場次土壤及地下水污染整治基金管理會委員書面審議作業，並辦理多次工作計畫技術諮詢、審查會議，以監督及審議基金之運作。 |
| 一般建築及設備計畫 | 購置公務用電腦等設備 | 配合推動數位新世代辦公環境及落實行動化辦公目標，完成汰換桌上電腦更新為筆記型電腦。 |

- 其他

無。